|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Включва разрушаване на съществуващи постройки** | | | | |
| **Име на стъпката** | **Описание** | **Бюджет** | **Време за справяне с работата** | **Ресурси** |
| **Набелязване на постройките за събаряне** | Специализирано лице оглежда всички постройки и набелязва тези които са за събаряне и изготвя план за действие. | 2 000лв. | 1 месец | Лицензирано лице, което може да се справи с тази задача и е обитател на луната. |
| **Транспортиране на нужната техника** | Купуване или наемане на нужната техника и тяхното транспортиране със специални сувалки до луната. | 1 105 500 лв. | 2 месеца | * 1 трактор * 1 булдозер * 2 багера * 4-5 експлозива * 3 камиона за отпадъци * Няколко сувалки |
| **Транспортиране на работници** | Наемане на специализиран персонал за всеки един от етапите и тяхното транспортиране до луната | 303 500 лв. | 2 месеца | * 1 тракторист * 1 човек който да кара булдозера * 2 багеристи * 1 човек разбиращ от експлозиви и с нужната спецификация * 1 ръководител проекта * 4 човека за почистване |
| **Събаряне на постройките** | Оглеждане на постройките и решаване, как ще бъдат събаряни, всяка една от тях. И тяхното събаряне до основи. | 82 500 лв. – за заплати през тези 3 месеца и гориво за техниката. | 3 месеца | Включва се целия персонал, като ръководител проект е най-важен и той разпределя задачите и взема решението как ще бъдат съборени постройките. |
| **Разчистване на отпадъците** | Работата не бива да остава на половина свършена, за да се култивират краставици на луната, трябва и да се подготви почвата. | 65 000 лв. – за заплати и разходи по техниката. | 2 месеца | Включва се целия персонал, като по-голямата част от работата севърши от работниците назначени за почистване. |
| **Заравняване на терена** | Да не се включват допълнителни разходи по наемане и транспортиране на техника, докато е там наличната техника се заравнява и терена. | 78 500 лв. – за заплати и разходи по техниката. | 3 месеца | Включва се целия персонал и техниката, която е необходима за тази стъпка. |
| **Прибиране на техниката и работниците** | След като сме закарали техниката до там трябва и да я върнем на земята, както и работниците. | 42 500лв. – за заплати и превоз | 1 месец и 7 дни | Ръководителя разпределя задачите, а всички останали изпълняват. |